|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH **VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI****THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG** **XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp khối lượng cần thực hiện tại 08 xã thuộc**

**huyện Hương Khê được UBND tỉnh giao, chấp thuận tổ chức,**

**đơn vị đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới**

**I. Mức độ đạt chuẩn nông thôn mới tại 8 xã:**

**1. Nhóm xã đã trình tỉnh thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới:** Hương Bình, Hương Thủy, Phúc Đồng, Hòa Hải, hiện nay, các Sở, ngành đã tổ chức kiểm tra, thẩm định, kết quả cụ thể như sau:

**1.1. Đối với 03 xã: Hương Bình, Hương Thủy, Phúc Đồng chạm chuẩn 20/20 tiêu chí, còn một số nội dung lưu ý cụ thể như sau:**

***(1) Hương Bình:*** nâng cấp các tuyến đường trục thôn (nền đường chưa đảm bảo, mặt đường xuống cấp tại thôn Bình Hải, Bình Thái,…); nâng cấp Trạm Y tế đã xuống cấp; bổ sung trang thiết bị tại Khu vui chơi giải trí cho người già trẻ em và tại nhà văn hóa các thôn Bình Hưng, Bình Hà; Trường tiểu học bổ sung thêm thiết bị dạy học, máy vi tính, nâng cấp sân chơi, bãi tập, xây hàng rào, sơn ve lại các dãy phòng học, xây 01 công trình vệ sinh; trường mầm non xây mới phòng âm nhạc, phòng thể chất, nâng cấp và xây sân tường rào phía sau); chỉnh trang hàng rào, vườn hộ; sắp xếp đồ đạc, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp; thực hiện tốt vệ sinh môi trường các công trình chăn nuôi; lắp đặt các công trình xử lý nước thải tại hộ gia đình; tiếp tục xây dựng nhà vệ sinh tự hoại; thực hiện vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp;

***Đối với các thôn:*** đã có 4/8 thôn đạt chuẩn, 3/8 thôn cơ bản đạt 80-85%, còn lại thôn Bình Hưng kết quả đạt được còn hạn chế, cần tập trung thực hiện các nội dung sau: xóa bỏ 02 nhà tạm, dột nát; nâng cấp làm mới 10 nhà bếp, 08 nhà tắm, xóa bỏ 12 nhà vệ sinh 2 ngăn, xây dựng vệ sinh tự hoại; chỉnh trang cải tạo, tổ chức sản xuất 30 vườn hộ; di dời, nâng cấp, xây dựng 30 công trình chăn nuôi; trồng mới 4,5 km hàng rào xanh; làm mới 1,6km, đắp lề 2 km đường trục thôn; nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên, bổ sung trang thiết bị nhà văn hóa thôn (xây dựng cổng, bổ sung bàn ghế, thiết chế; thực hiện xây dựng công trình xử lý nước thải hộ gia đình đảm bảo tối thiểu 30% số hộ,...

***(Chi tiết có Biểu của thôn kèm theo)***

***(2) Hương Thủy:*** nâng cấp các tuyến đang là đường cấp phối (4 tuyến trục thôn, 7 tuyến ngõ xóm); rà soát lại một số tuyến đường đất để cứng hóa; xây dựng nhà vệ sinh tự hoại tại thôn 8; bổ sung các dụng cụ thể thao đơn giản tại các nhà văn hóa thôn; Trường Mầm non: xây mới bếp ăn bán trú, giải phóng nhà cấp 4 xuống cấp không sử dụng; Trường tiểu học: đẩy nhanh tiến độ xây dựng dãy nhà 2 tầng; trang bị bàn ghế, thiết bị dạy học đối với các phòng học mới xây dựng; bổ sung máy vi tính dạy học; tiếp tục thực hiện chỉnh trang hàng rào, vườn hộ; bổ sung hàng rào thép gai, trồng cây xanh; quan tâm thực hiện phân loại, xử lý rác thải đảm bảo quy định, không đốt rác trong khu dân cư; xử lý chất thải chăn nuôi; tăng cường xây dựng các mô hình xử lý nước thải đảm bảo số lượng và lắp đặt theo quy trình hướng dẫn (một số mô hình xử lý nước thải chưa đảm bảo quy trình hướng dẫn về kỹ thuật lắp đặt).

***Đối với các thôn:*** đã có 2/9 thôn đạt chuẩn, 02 thôn cơ bản đạt 80-85%, còn 5 thôn (thôn 2, 3, 4, 8, 9), mức độ đạt chuẩn còn thấp, mới đạt từ 5-6 tiêu chí/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Về nhà ở công trình phụ trợ: Xóa bỏ 81 công trình nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại; chỉnh trang, nâng cấp xây dựng mới 73 nhà tắm.

+ Về vườn hộ công trình chăn nuôi: Di dời, nâng cấp, xây dựng mới 67 chuồng trại chăn nuôi,

+ Về đường Giao thông: xây dựng 1,44 km đường trục thôn, ngõ thôn; nạo vét kênh mương, đắp lề đường 0,5km đường trục thôn, 1,7km đường ngõ xóm; xây dựng 0,86 km rãnh tiêu thoát nước đường ngõ xóm và bổ sung 14 biển báo, biển chỉ dẫn giao thông.

 + Về nhà văn hóa, Khu thể thao thôn: Bổ sung trang thiết bị, dung cụ thể thao tại thôn 8.

***(Chi tiết có Biểu của thôn kèm theo)***

 ***(3). Phúc Đồng:*** rà soát nâng cấp nhà ở đảm bảo đạt chuẩn theo quy định (như nhà bà Hiên thôn 5 còn nhà tranh, nhà chị Nữ thôn 1 xuống cấp,…); bổ sung trang thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao tại nhà Khu vui chơi giải trí cho người già trẻ em và nhà văn hóa các thôn; Trường Mầm non: nâng cấp bếp ăn bán trú; Trường Tiểu học: có kế hoạch xây mới khối nhà hành chính quản trị và hỗ trợ học tập; bổ sung các thiết bị dạy học; xây thêm nhà vệ sinh học sinh; Trường THCS: có kế hoạch trang bị bàn ghế, bảng, trang thiết bị cho các phòng mới xây dựng; xây thêm nhà vệ sinh học sinh; nâng cấp bãi tập); tiếp tục thực hiện chỉnh trang hàng rào, vườn hộ; thực hiện vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; cứng hóa tuyến đường vào nghĩa trang; thực hiện tốt vệ sinh môi trường các công trình chăn nuôi; thực hiện xóa bỏ nhà vệ sinh 2 ngăn, xây dựng nhà vệ sinh tự hoại.

***Đối với các thôn:*** có 2/10 thôn đạt chuẩn, có 4 thôn cơ bản đạt 75-80% còn 4 thôn (thôn 6,7,8,9) mức độ đạt còn thấp, mới đạt 5-6 tiêu chí/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

+ Về nhà ở công trình phụ trợ: Xóa bỏ 77 công trình nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại;

+ Về vườn hộ công trình chăn nuôi: Di dời, nâng cấp, xây dựng mới 78 chuồng trại chăn nuôi.

+ Về hàng rào xanh: Trồng mới, chăm sóc 15km.

+ Về nhà văn hóa, Khu thể thao thôn: Xây mới 4 NVS tự hoại (mỗi thôn 1 nhà); láng nền sân bóng chuyền (thôn 6); Láng nền sân bóng hơi, bổ sung 4 bàn và 20 ghế băng có tựa (thôn 7); bổ sung 4 bàn và 20 ghế băng có tựa (thôn 8); làm khuôn viên sân bóng đá.

+ Về vệ sinh môi trường: Xây dựng thêm 83 hố xứ lý nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu.

***(Chi tiết có Biểu của thôn kèm theo)***

**1.2. Đối với xã Hòa Hải đạt 19/20 tiêu chí, còn tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (mới đạt khoảng 85%).**

 ***- Lưu ý đối với 19 tiêu chí đã đạt:*** đẩy nhanh tiến độ 02 tuyến đường dự án triển khai tiến độ chậm (đường lầy lội vào mùa mưa); nâng cấp nhà ở trên địa bàn (có 7 nhà ở thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có nguy cơ sụp đổ); nâng cấp trạm y tế (hiện đã xuống cấp); bổ sung trang thiết bị, dụng cụ vui chơi, giải trí tại Khu vui chơi giải trí cho người già trẻ em và các nhà văn hóa gắn với chỉnh trang khuôn viên, xây dựng 06 nhà vệ sinh tự hoại; Trường mầm non: điểm chính: đẩy nhanh tiến độ giải tỏa Khu nhà HTX cũ để mở rộng khuôn viên của trường, có kế hoạch nâng cấp 2 phòng học chưa có phòng ngủ liền kề; tại điểm lẻ Đại Đồng: nâng cấp sữa chữa khối phòng hành chính quản trị; Trường Tiểu học: đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dãy nhà 3 tầng khối hành hành chính quản trị; bổ sung thêm các trang thiết bị dạy học, máy vi tính; Trường Trung học cơ sở cần có kế hoạch xây nhà bộ môn 4 phòng; xây thêm 01 công trình vệ sinh học sinh, bổ sung trang thiết bị dạy học, máy vi tính); hoàn thiện quy hoạch chi tiết nghĩa trang và thực hiện công bố quy hoạch theo quy định. Tiếp tục thực hiện chỉnh trang hàng rào, vườn hộ; thực hiện vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; sắp xếp đồ đạc, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp; thực hiện tốt vệ sinh môi trường các công trình chăn nuôi, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học giảm thiểu mùi hôi; tuyên truyền xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, xóa bỏ nhà vệ sinh 2 ngăn (còn 484/1604 hộ, 30%).

***Đối với các thôn:*** có 3/13 thôn đã đạt chuẩn, 4 thôn cơ bản đạt 70-75%, còn 6 thôn (thôn 2,6,8,11,12,13), mức độ đạt chuẩn còn thấp, mới đạt từ 4-5 tiêu chí/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Về nhà ở công trình phụ trợ: Cần nâng cấp, sửa chữa nhà ở đạt chuẩn 3 cứng 39 nhà; xóa bỏ 72 công trình nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại; chỉnh trang, nâng cấp xây dựng mới 51 nhà tắm.

+ Về vườn hộ công trình chăn nuôi: Cần cải tạo, chỉnh trang, tổ chức sản xuất 84 vườn hộ, di dời, nâng cấp, xây dựng mới 98 chuồng trại chăn nuôi,

+ Về đường Giao thông: Nâng cấp 0,6km đường giao thông nông thôn (0,35km đường trục thôn, 0,25km đường ngõ xóm); nạo vét kênh mương, đắp lề đường 0,25km; xây dựng 0.7km rãnh tiêu thoát nước (0,4km đường ngõ thôn, 0,3km đường ngõ thôn)

+ Về nhà văn hóa, Khu thể thao thôn: thực hiện nâng cấp khuôn viên 6 nhà văn hóa thôn, bổ sung trang thiết bị, dung cụ thể thao tại 6 thôn. Đổ đất, san lấp mặt bằng khu thể thao thôn của thôn 6, 13

+ Về vệ sinh môi trường: Cần thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường tại tất cả các tuyến đường làng ngõ xóm, hộ gia đình đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp; thực hiện 100% hộ thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn; tối thiếu 35% hộ gia đình tại tất cả các thôn nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu.

***(Chi tiết có Biểu của từng thôn kèm theo)***

 **2. Nhóm 4 xã chưa đạt còn lại** (Hương Lâm, Hương Liên, Điền Mỹ, Hà Linh), kết quả cụ thể như sau:

***(1). Xã Hương Lâm:*** có 11/20 tiêu chí đạt, còn 9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch; Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Y tế, Trường học; Môi trường và ATTP; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

\* Trong số các tiêu chí chưa đạt chuẩn, có một số tiêu chí còn khối lượng lớn, cần nhiều kinh phí thực hiện như:

- Trường học: Thực hiện 5 công trình (Nhà hành chính quản trị kết hợp phòng phục vụ học tập Trường Mầm non Hương Lâm (điểm chính), Nhà hành chính quản trị Trường Tiểu học xã Hương Lâm (điểm chính), Nhà học bộ môn 02 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Hương Lâm (điểm chính), Nhà hành chính quản trị kết hợp học tập Trường Tiểu học Hương Lâm (điểm Chúc A), Nhà hỗ trợ học tập 02 tầng Trường THCS Hương Lâm); bổ sung trang thiết tại các trường đảm bảo phục vụ dạy và học.

- Cơ sở vật chất văn hóa: cần nâng cấp mở rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn 7, thôn 11, thôn 12; nâng cấp, khuôn viên khu thể thao thôn, bổ sung dụng cụ thể thao thôn của 9 thôn (thôn 1,2,4,5,6,7,8,9,10).

- Tiêu chí Môi trường, An toàn vệ sinh thực phẩm; cần thực hiện Quy hoạch bãi trung chuyển rác thải (QH chi tiết; Đường vào, Khuôn viên...); quy hoạch nghĩa trang (Quy hoạch, Làm đường vào, xây nhà quản trang, ...); làm mới, nâng cấp 450 nhà vệ sinh, 312 nhà tắm, 244 chuồng trại chăn nuôi, trồng mới 11km hàng rào cây xanh; thu gom xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi (một số hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp ra môi trường).

***- Đối với các thôn:*** Có 2/12 thôn đạt chuẩn, 01 thôn cơ bản đạt 80%, còn 9 thôn (thôn 1,2,4,5,6,7,8,9,10), mức độ đạt còn hạn chế, mới đạt từ 3-5 tiêu chí/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Về nhà ở công trình phụ trợ: Cần xóa bỏ 10 nhà tạm, dột nát; xóa bỏ 450 công trình nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại; chỉnh trang, nâng cấp xây dựng mới 312 nhà tắm.

+ Về vườn hộ công trình chăn nuôi: Cần cải tạo, chỉnh trang, tổ chức sản xuất 615 vườn hộ, di dời, nâng cấp, xây dựng mới 244 chuồng trại chăn nuôi,

+ Về đường Giao thông: xây dựng 0,6 km đường trục thôn; nạo vét kênh mương, đắp lề đường 5km; xây dựng 2,5 km rãnh tiêu thoát nước đường trục thôn và bổ sung 85 biển báo, biển chỉ dẫn giao thông.

+ Về nhà văn hóa, Khu thể thao thôn: thực hiện nâng cấp khuôn viên 6 nhà văn hóa thôn, bổ sung trang thiết bị, dung cụ thể thao tại 10 thôn.

+ Về vệ sinh môi trường: Cần thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường tại tất cả các tuyến đường làng ngõ xóm, hộ gia đình đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp; thực hiện 100% hộ thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn; tối thiếu 35% hộ gia đình tại tất cả các thôn nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu.

***(Chi tiết có Biểu của xã và từng thôn kèm theo)***

 ***(2). Xã Hương Liên:*** Có 10/20 tiêu chí đạt, còn 10 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch; Nhà ở dân cư; Y tế; Văn hóa); Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Hộ nghèo; Môi trường và ATTP; Khu dân cư mẫu và vườn mẫu.

\* Trong số các tiêu chí chưa đạt chuẩn, có một số tiêu chí còn khối lượng lớn, cần nhiều kinh phí thực hiện như:

- Giao thông: cần bê tông hóa tuyến 2,5 km đường trục xã; giải tỏa hành lang, đắp lề đường, mở rộng nền đường 8,6 km thuộc các tuyến đường trục xã (TX 01, TX 02, TX 03); bê tông hóa 1,64 km và mở rộng 1.05km đường trục thôn; mở rộng 1, 05km nên đường trục thôn; bê tông hóa 1,95km và mở rộng 1,23 km đường ngõ xóm; xây dựng 2,5 km rãnh tiêu thoát nước.

- Trường học: cần nâng cấp sân trường 2000m2, đổ đất san mặt bằng khuôn viên phía sau 1000m2, nâng cấp dãy nhà hai tầng 12 phòng (cửa sổ, vôi ve lại) trường Tiểu học. Nâng cấp dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp (sơn tường, lợp lại mái chống thẩm) Trường Mầm non.

- Cơ sở vật chất văn hóa: xây dựng nhà văn hóa xã, gắn với các phòng chức năng, xây dựng nâng cấp nhà văn hóa thôn 3, thôn 4.

- Nhà ở dân cư: cần vận động, xã hội hóa xóa bỏ 32 nhà tạm, dột nát

- Hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là 8,5% (58 hộ), trong đó đồng bào dân tộc Chứt có 29 hộ nên khó khăn trong việc giảm nghèo.

- Tiêu chí Môi trường, An toàn vệ sinh thực phẩm: vận động 89 hộ thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa giếng đào, giếng khoan đảm bảo hợp vệ sinh theo quy định; làm mới, nâng cấp 179 nhà vệ sinh, 182 nhà tắm, 154 chuồng trại chăn nuôi; vận động chỉnh trang 268 vườn hộ, trồng mới 9km hàng rào cây xanh; xây dựng đường đi vào bãi rác, bể lắng, rãnh thoát nước thải, trồng cây xanh tại bãi trung chuyển rác thải

***- Đối với các thôn:*** có 1/5 thôn đạt chuẩn, còn 4 thôn (thôn 1,3,4,5), mức độ đạt còn hạn chế, mới đạt từ 3-5 tiêu chí/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Về nhà ở công trình phụ trợ: Cần xóa bỏ 32 nhà tạm, dột nát; xóa bỏ 264 công trình nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại;

+ Về vườn hộ công trình chăn nuôi: Cần cải tạo, chỉnh trang, tổ chức sản xuất 282 vườn hộ, di dời, nâng cấp, xây dựng mới 216 chuồng trại chăn nuôi;

+ Về đường Giao thông: Bê tông hóa 1,64 km và mở rộng nền đường, đắp lề 1.048 km các tuyến đường trục thôn, bê tông hóa 1,39 km, mở rộng 0,25 km đường ngõ xóm,… Bê tông hóa 2,5 km rãnh thoát nước các tuyến đường trục xã, trục thôn đi qua khu dân cư.

+ Về nhà văn hóa, Khu thể thao thôn: thực hiện nâng cấp khuôn viên 4 nhà văn hóa thôn, bổ sung trang thiết bị, dung cụ thể thao tại 4 thôn;

+ Về vệ sinh môi trường: Cần thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường tại tất cả các tuyến đường làng ngõ xóm, hộ gia đình đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp; thực hiện 100% hộ thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn; tối thiếu 35% hộ gia đình tại tât cả các thôn nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu.

***(Chi tiết có Biểu của xã và từng thôn kèm theo)***

 ***(3). Xã Hà Linh:*** Có 11/20 tiêu chí đạt, còn 9 tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm: Quy hoạch; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Nhà ở dân cư; Y tế, Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và ATTP; Khu dân cư mẫu và vườn mẫu.

\* Trong số các tiêu chí chưa đạt chuẩn, có một số tiêu chí còn khối lượng lớn, cần nhiều kinh phí thực hiện như:

- Giao thông: cần thực hiện 34,95km đường giao thông các loại (trong đó trục thôn 7,84km, ngõ xóm 14,24 km, nội đồng 11,11km)

- Trường học: Trường Mầm non thiếu 10 bộ bàn ghế phòng họp, 04 bộ trang thiết bị dạy học; Trường tiểu học thiếu 60 bộ bàn ghế 2 chổ ngồi, 10 bộ máy tính; 05 bộ thiết bị tối thiểu lớp 1; 02 bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ; mua thiết bị phòng học bộ môn. Trường THCS thiếu thiết bị phòng bộ môn; 90 bộ bàn ghế 02 chỗ ngồi; 06 bộ thiết bị dạy học;

- Hạ tầng thương mại nông thôn: Nâng cấp cải tạo đình chợ, nền chợ; xây tường rào, hệ thống cấp thoát nước cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh, khu vực bán thực phẩm tươi sống đảm bảo VSATTP;

- Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm: thực hiện Lập quy hoạch chi tiết Nghĩa trang, xây dựng đường, cổng, hàng rào, rãnh cây xanh tại Nghĩa trang; thành lập THT môi trường để thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn toàn xã, Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho THT môi trường hoạt động có hiệu quả như xe chở rác, xe đẩy, chổi, xẻng, găng tay bảo hộ; Xây dựng 01 bãi rác trung chuyển (gồm các hạng mục xây tường rào, láng nền, làm cửa, xây bể lắng….); vận động xóa bỏ 550 nhà vệ sinh; 635 nhà tắm; 394 chuồng trại; 500 vườn,...

***- Đối với các thôn:*** đến nay chưa có thôn đạt chuẩn, có 1/12 thôn cơ bản đạt 85%, còn 11 thôn (thôn 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12), mức độ đạt chuẩn còn hạn chế, mới đạt từ 3-5 tiêu chí/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Về nhà ở công trình phụ trợ: Cần xóa bỏ 30 nhà tạm, dột nát; xóa bỏ 635 công trình nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại; chỉnh trang 670 nhà tắm

+ Về vườn hộ công trình chăn nuôi: Cần cải tạo, chỉnh trang, tổ chức sản xuất 320 vườn hộ, di dời, nâng cấp, xây dựng mới 394 chuồng trại chăn nuôi;

+ Về đường Giao thông: cần thực hiện 7,84km đường trục thôn, 14,24 km ngõ xóm, bê tông hóa 2,0 km rãnh thoát nước các tuyến đường trục xã, trục thôn đi qua khu dân cư.

+ Về nhà văn hóa, Khu thể thao thôn: thực hiện nâng cấp khuôn viên 11 nhà văn hóa thôn, bổ sung trang thiết bị, dung cụ thể thao tại 11 thôn;

+ Về vệ sinh môi trường: Cần thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường tại tất cả các tuyến đường làng ngõ xóm, hộ gia đình đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp; thực hiện 100% hộ thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn; tối thiếu 35% hộ gia đình tại tât cả các thôn nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu.

***(Chi tiết có Biểu của xã và từng thôn kèm theo)***

 ***(4). Xã Điền Mỹ:*** Có 12/20 tiêu chí đạt, còn 8 tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm: Quy hoạch; Y tế; Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Môi trường và ATTP; Khu dân cư mẫu và vườn mẫu.

\* Trong số các tiêu chí chưa đạt chuẩn, có một số tiêu chí còn khối lượng lớn, cần nhiều kinh phí thực hiện như:

- Giao thông: cần thực hiện 30,59km (trong đó trục xã 1,3km làm mới và 1,2km nâng cấp, trục thôn 3,2km, 11,99km đường ngõ xóm, 12,9km nội đồng).

- Trường học: Trường THCS thiếu 4 tivi thông minh; 4 bảng trượt thông minh; 06 bộ máy tính kèm theo bàn ghế; 06 bộ bàn ghế làm viêc khối hành chính quản trị; 06 tủ sắt đựng hồ sơ; 01 bộ loa, âm ly, đầu mic; 150 bộ bàn ghế học sinh loại 2 chỗ ngồi; 10 bàn đọc thư viện; 80 ghế ngồi tại thư viện; 01 bộ bàn nghế phòng họp. Trường Tiểu học thiếu 40 bộ máy tính và bàn ghế phòng tin học; Bảng thông minh 12 cái; Bàn ghế phòng học tiếng anh 20 bộ; Thiết bị phòng Lad 02 bộ; Thiết bị phòng âm nhạc 02 bộ. Trường Mầm non thiếu bảng quay 2 mặt 09 cái; Tủ đựng chăn gối 9 cái; bàn tiếp khách phòng hiệu trưởng.

- Cơ sở vật chất văn hóa: cần xây dựng mới nhà văn hóa xã, gắn với các phòng chức năng; đầu tư nâng cấp xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa tại 8 thôn;

- Nhà ở dân cư: cần vận động, xã hội hóa xóa bỏ 24 nhà các nhà tạm, dột nát;

- Tiêu chí Môi trường, An toàn vệ sinh thực phẩm: Vận động làm mới 618 nhà vệ sinh tự hoại, 320 nhà tắm; di dời, cải tạo 416 chuồng trại chăn nuôi; vận động chỉnh trang 630 vườn hộ, trồng mới 60 km hàng rào cây xanh. Lắp đặt 312 máy lọc nước hộ gia đình; xây dựng đường đi vào bãi rác, bể lắng, rãnh thoát nước thải, trồng cây xanh tại bãi trung chuyển rác thải,…

- Đối với các thôn: đến nay chưa có thôn đạt chuẩn, có 01 thôn (thôn 2) có bản đạt 80%, còn 10 thôn mức độ đạt còn hạn chế, mới đạt từ 3-5 tiêu chí/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Về nhà ở công trình phụ trợ: Cần xóa bỏ 24 nhà tạm, dột nát; xóa bỏ 618 công trình nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại; chỉnh trang 320 nhà tắm

+ Về vườn hộ công trình chăn nuôi: Cần cải tạo, chỉnh trang, tổ chức sản xuất 630 vườn hộ, di dời, nâng cấp, xây dựng mới 416 chuồng trại chăn nuôi;

+ Về đường Giao thông: cần thực hiện nâng cấp, trục thôn 3,2km, 11,99km đường ngõ xóm, bê tông hóa 17 km rãnh thoát nước các tuyến đường trục xã, trục thôn đi qua khu dân cư.

+ Về nhà văn hóa, Khu thể thao thôn: thực hiện nâng cấp khuôn viên 10 nhà văn hóa thôn, bổ sung trang thiết bị, dung cụ thể thao tại 10 thôn;

+ Về vệ sinh môi trường: Cần thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường tại tất cả các tuyến đường làng ngõ xóm, hộ gia đình đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp; thực hiện 100% hộ thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn; tối thiếu 35% hộ gia đình tại tât cả các thôn nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo yêu cầu.

***(Chi tiết có Biểu của xã và từng thôn kèm theo)***

**II. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:**

1. Đối với Các tổ chức, đơn vị được chấp thuận, giao đỡ đầu, tài trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Các tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ tổ chức ký kết và có kế hoạch đỡ đầu, tài trợ hoàn thành trước ngày 10/5/2022; gửi Kế hoạch đỡ đầu, tài trợ cho Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh, UBND tỉnh trước 20/5/2022 (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp);

- Thành lập Tổ công tác chuyên trách, cử cán bộ tâm huyết, trách nhiệm thường xuyên sâu sát, nắm bắt, chung tay giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vương mắc; phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai thực hiện bằng các hoạt động thiết thực theo từng nội dung, tiêu chí, nhất là những công việc mà đơn vị có lợi thế hỗ trợ;

- Chủ động khâu nối, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ để giúp đỡ các xã; phối hợp với các sở, ngành chuyên môn để tư vấn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, lĩnh vực sở, ngành phụ trách;

- Trực tiếp hỗ trợ xã, thôn kinh phí, ngày công để thực hiện nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn (Hương Lâm 6 thôn, Hương Liên 4 thôn, Hà Linh 8 thôn, Điền Mỹ 9 thôn), bàn ghế nhà văn hóa thôn (Hương Liên 4 thôn, Hà Linh 10 thôn, Điền Mỹ 6 thôn), trang thiết bị, dung cụ thể thao tại các thôn (Hương Lâm 10 thôn, Hương Liên 4 thôn, Hà Linh 12 thôn, Điền Mỹ 9 thôn); bàn ghế nhà văn hóa xã (Hương Lâm, Hương Liên, Hà Linh, Điền Mỹ), trang thiết bị khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em (Hương Lâm, Hương Liên, Hà Linh, Điền Mỹ) và thực hiện hiện việc chỉnh trang công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, vườn hộ, cụ thể: Hương Lâm *(450 nhà vệ sinh; 312 nhà tắm; 244 chuồng trại; 615 vườn hộ)*; Hương Liên *(264 nhà vệ sinh; 216 chuồng trại; 282 vườn hộ)*; Hà Linh *(550 nhà vệ sinh; 635 nhà tắm; 394 chuồng trại; 500 vườn);* Điền Mỹ *(347 nhà vệ sinh; 143 nhà tắm; 416 chuồng trại; 237 vườn).*

- Định kỳ hàng tháng trực tiếp làm việc với các xã rà soát, đánh giá, hướng dẫn xây dựng Khung kế hoạch, giải pháp và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các nội dung, tiêu chí ngành phụ trách; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện và xây dựng kế hoạch, giải pháp hoạt động cụ thể để triển khai trong thời gian tiếp theo.

**2. Đối với các xã, thôn được đỡ đầu, tài trợ:**

- Phải xác định chủ động thực hiện các phần việc mà xã, thôn có khả năng tự thực hiện được, chỉ đề xuất đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu, tài trợ hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện các nội dung ngoài khả năng của xã, thôn

- Các xã, thôn: Khẩn trương khảo sát cụ thể từng nội dung, phần việc, xây dựng phê duyệt Khung kế hoạch và phương án thực hiện cụ thể tại từng thôn, họp bàn cụ thể với từng thôn để tổ chức thực hiện; xây dựng phiếu đầu việc tại từng hộ gia đình (phiếu chi tiết theo từng nội dung và có ký cam kết thực hiện giữa hộ với thôn và xã); thành lập các tổ liên gia hỗ trợ, giúp đỡ nhau theo hình thức cuốn chiếu; phát động ra quân thực hiện xây dựng nông thôn mới theo từng chủ đề, ví dụ như tuần cao điểm vận động phá bỏ công trình 1,2 ngăn xây dựng công trình tự hoại; tuần cao điểm về chỉnh trang, tổ chức sản xuất vườn; tuần cao điểm về thu gom, xử lý rác thải, nước thải,…khi tổ chức khấu nối với đơn vị đỡ đầu để cùng đồng hành thực hiện.

- Sử dụng các nguồn vốn đỡ đầu, tài trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích, yêu cầu của nhà tài trợ, phát huy hiệu quả cao để tạo được niềm tin trong người dân và các cá nhân, đơn vị đỡ đầu tài trợ xây dựng nông thôn mới

**3. Đối với Ban chỉ đạo, UBND huyện Hương Khê**:

- Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ và Nhân dân hiểu về ý nghĩa của công tác đỡ đầu, tài trợ, tránh tư tưởng chờ đợi, ỷ lại. Chủ động vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của con em xa quê và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, ưu tiên cao mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh các dự án như: dự án cấp nước sạch cho thị trấn và 8 xã vùng phụ cận; nhà máy xử lý rác tập trung;…

- Chỉ đạo xã, thôn được nhận đỡ đầu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đỡ đầu thực hiện hiệu quả công tác đỡ đầu, tài trợ;

- Giao các phòng, ban các tổ chức đơn vị trong toàn huyện trực tiếp đỡ đầu tại các thôn huyện không đề xuất cấp tỉnh đỡ đầu;

- Huy động các xã đã đạt chuẩn hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ đối với 08 xã chưa đạt chuẩn;

- Thường xuyên có những hoạt động xã hội để gắn kết với các tổ chức, đơn vị đỡ đầu; tổ chức họp mặt các dịp Lễ, Tết đối với các doanh nghiệp, con em xa quê, qua đó khơi dậy, tranh thủ sự ủng hộ nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI** |